Informacja dotycząca finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych –

za 2006 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa oczyszczalni przyzagrodowych w Rogówku.

Plan wydatków – 19.000,00 zł.

W 2006r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w kwocie 4.169,50 zł, które obejmują zakup zbiornika sanitarnego, jego montaż oraz wykonanie przełącza kanalizacyjnego. Plan wydatków nie został zrealizowany z uwagi na obniżenie kosztów zadania poprzez zastosowanie zbiornika szczelnego na ścieki.

Inwestycje zakończona i przekazana do użytkowania w dniu 03.11.2006r.

# Dział 600 – Transport i łączność

## Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- Kanalizacja deszczowa ul.Kazimierza Wlk. Złotoria.

Plan wydatków – 12.200,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 100%. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 111,75 mb. Inwestycja zakończona, odebrana protokołem z dnia 12.10.2006r. oraz rozliczona.

- Kanalizacja deszczowa w ul.Sportowej Lubicz G.

Plan wydatków – 20.000,00 zł.

W 2006r. wykonano wydatki w kwocie 18.646,81 zł, które w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy. Inwestycja zakończona, odebrana protokołem z dnia 02.10.2006r. oraz rozliczona.

Efekt rzeczowy: odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 60,0 mb.

- Kanalizacja deszczowo-drenażowa w ul.Cichej Lubicz D.- dokumentacja projektowa.

Plan wydatków – 1.505,00 zł.

W 2006r. wykonanie wydatków stanowi kwotę 1.400,00 zł. Zostały one sfinansowane ze środków własnych Gminy. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w latach następnych, po podjęciu decyzji przez Radę Gminy i wprowadzeniu zadania do budżetu.

- Kanalizacja deszczowa ul.Widokowej Lubicz G.

Plan wydatków – 49.880,00 zł.

W ramach ustalonego planu sfinansowano ze środków własnych Gminy koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy odcinka kanalizacji deszczowej o dł. 273,0 mb, które wyniosły 49.858,98 zł. Zadanie zostało zakończone, odebrane protokołem z dnia 21.12.2006r. oraz rozliczone.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grębocinie dz.317, dł.1,25 km.

Plan wydatków – 150.000,00 zł.

Na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego poniesiono w 2006r. wydatki w wysokości 149.108,84 zł. Zmodernizowano ulicę Owocową o dł.1,25 km i powierzchni ze zjazdami – 5.150,00 m². Inwestycja została zakończona, odebrana protokołem z dnia 02.10.2006r. oraz rozliczona.

Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartej 10.05.2006r. oraz po przedłożeniu stosownych dokumentów rozliczeniowych, Gmina Lubicz otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40.000 zł. Wydatki w kwocie 109.108,84 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

- Przebudowa ul.Leśnej w Złotorii-  dokumentacja projektowa.

Plan wydatków – 23.950,00 zł.

Do 31.12.2006r. wykonano wydatki w wysokości 23.912,00 zł. W całości sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.

Zadanie realizowane w cyklu 3-letnim (2005-2007). Gmina Lubicz wystąpi z wnioskiem o prowadzenie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

- Budowa chodnika przy drodze powiat.Brzezinko.

Plan wydatków – 200,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne poniesiono w 2006r. ze środków własnych Gminy wydatki w kwocie 155,19 zł.

Projektowana dł. 425,0 m, szerokość 2,0 m, powierzchnia 850,0 m². W roku 2006 ZDGMiK wykonał 530,0 m².

- Budowa chodnika przy drodze powiat.Krobia.

Plan wydatków – 7.150,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano w br wydatki w wysokości 7.149,05 zł.

Projektowana dł. 835,0 m, szerokość 2,0 m i 1,5 m, powierzchnia chodnika i zjazdów 1.450,2 m². W roku 2006 ZDGMiK wykonał  723,6 m².

- Budowa chodnika przy drodze powiat.Młyniec.

Plan wydatków – 1.000,00 zł.

W 2006r. ZDGMiK zrealizował wydatki w wysokości 994,26 zł, ze środków własnych Gminy.

Projektowana dł. 685,0 m, szerokość 2,0 m i 1,5 m, powierzchnia chodnika i zjazdów 1.022,90 m². W roku 2006 wykonano 280,0 m².

Informacja dotycząca pkt. 8, 9, 10.

W/w chodniki realizowane były z materiałów podstawowych powierzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Gmina sfinansowała koszty cementu, betonu i piasku. Kontynuacja zadania uzależniona jest od dostaw materiałów przez Powiatowy Zarząd Dróg, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz od decyzji Rady Gminy o umieszczeniu zadania w budżecie Gminy na lata następne.

- Budowa chodnika przy drodze woj.nr 552 Grębocin-Lubicz.

Plan wydatków – 10.000,00.

W 2006r. zrealizowano wydatki w 100%. Obejmują one zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przez PC-Projekt A.Czyżniewski. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach następnych.

- Budowa parkingu – Lubicz ul.Toruńska 24.

Plan wydatków – 32.440,00 zł.

W ramach ustalonego planu sfinansowano w 2006r. ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 30.792,67 zł. Zadanie zostało zakończone, odebrane protokołem z dnia 29.12.2006r. oraz rozliczone.

Efekty rzeczowe:

- chodnik o powierzchni 87,69 m²,

- parking z kostki betonowej „polbruk” o powierzchni 175,45 m²,

- oświetlenie parkingu (2 lampy parkowe na słupach).

- Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Krobii (w stronę Młyńca).

Plan wydatków – 5.002,00 zł.

W 2006r. wydatki zostały wykonane w 100%. Dotyczą one opracowania projektu budowlanego przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „Rewaco” w Toruniu. Termin rozpoczęcia robót budowlanych – 2007r.

- Projekt budowlany dla chodnika przy ul.Dworcowej w Lubiczu D. wraz z rozwiązaniem kolizji energetycznej.

Plan wydatków – 11.000,00 zł

Wydatki za 2006r. zamknęły się kwotą 8.186,20 zł. Zostały poniesione na rzecz projektanta - Firmy PC-Projekt.PL A Czyżniewska w Toruniu.

Gmina Lubicz zawarła porozumienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Toruniu i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad realizacji zadania. Porozumienie przewiduje, że przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie robót należy do zakresu Gminy Lubicz, natomiast Powiatowy Zarząd Dróg i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje podstawowe materiały budowlane.

Inwestycja przewidziana do kontynuacji w 2007r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Zakup kontenera socjalnego.

Plan wydatków – 7.200,00 zł.

ZDGMiK dokonał zakupu kontenera na potrzeby mieszkalnego pomieszczenia socjalnego za cenę 7.179,65 zł i przekazał do użytku w dniu 28.12.2006r.

Zadanie rozliczone.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

- Adaptacja budynku byłego przedszkola w Lubiczu D. na cele administracji samorządowej.

Plan wydatków – 435.200,00 zł.

W ramach planu określonego w budżecie Gminy Lubicz, w 2006r, ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 434.446,10 zł. Na przedmiotowe zadanie zostały poniesione również koszty w wysokości 177.700,00 zł sfinansowane ze środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2005. Wykaz tych wydatków ustalony został przez Radę Gminy uchwałą Nr XLIII/523/05 z dnia 30.12.2005r.

Zadanie zrealizowane w cyklu dwuletnim, odebrane protokołem w dniu 29.09.2006r. i rozliczone. Przedmiotem odbioru był budynek 3-kondygnacyjny zaadaptowany na cele administracji publicznej, o kubaturze – 984 m³, powierzchni użytkowej 276,67 m². W obiekcie urządzono m.in. biura Urzędu Stanu Cywilnego, co zdecydowanie wpłynęło na poprawę warunków obsługi interesantów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

- Sala gimnastyczna przy SP w Lubiczu G.

Plan wydatków – 1.809.800,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2006r. wynosi 1.809.730,17 zł, z tego koszty w wysokości 1.109.730,17 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy zawartej 16.12.2005r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu. Gmina Lubicz otrzymała dofinansowanie całkowite w kwocie 1.318.500,00 zł, w tym w roku 2006 – 700.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, odebrane protokołem odbioru w dniu 18.08.2006r. oraz rozliczone.

Uzyskany efekt rzeczowy: hala sportowa  o wymiarach 41,7x23,7x8 m                  z zapleczem przebieralniowo-sanitarnym, magazynem na sprzęt sportowy i trybunami składanymi na ok. 200 osób.

- Wymiana pieca c.o. w budynku ZS w Grębocinie

Plan wydatków – 30.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 29.895,73 zł zostały zrealizowane przez Zespół Szkół w Grębocinie i sfinansowane ze środków własnych Gminy. Obejmowały usunięcie awarii, wymianę kotła c.o. w Domu Nauczyciela w Grębocinie oraz wykonanie prac niezbędnych do właściwej i bezpiecznej eksploatacji kotłowni.

- Wymiana drzwi wejściowych w budynku SP Lubicz Dolny

Plan wydatków – 13.000,00 zł.

Wykonanie wydatków do 31.12.2006r. zamknęło się kwotą 12.997,99 zł. Ze środków własnych Gminy sfinansowano wykonanie drzwi wejściowych wraz z ich montażem w obiekcie szkolnym. Wydatki objęte były planem finansowym SP w Lubiczu Dolnym.

.

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Spłata rat zobowiązań – Gimnazjum w Grębocinie.

Plan wydatków – 893.900,00 zł.

Wydatki za 2006r. w wysokości 893.032,73 zł obejmują zapłatę rat kapitałowych na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – 519.148,20 zł, Banku Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu – 197.600,00 zł oraz zapłatę za roboty budowlane wykonane w 2005r. przez P.U.T. i B „MARBUD” w Toruniu (termin zapłaty faktury do 13.03.2006r.) – 176.284,53 zł.

Na dzień 31.12.2006r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 3.670.552,55 zł, z tego kwota 2.033.330,61 zł stanowi niewymagalne zobowiązania wobec Nordea Bank Polska SA. w Gdyni wynikające z ugody zawartej w 2004r. pomiędzy Gminą Lubicz a w/w Bankiem, natomiast kwota 1.637.221,94 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu ugody bankowej zawartej w 2005r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu. Obie ugody dotyczą rozterminowania zadłużenia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Grębocinie

Plan wydatków – 24.901,00 zł.

W 2006r. zrealizowano wydatki w wysokości 24.900,99 zł. W całości zostały sfinansowane z dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki otrzymano na podstawie umowy z dnia 28.07.2006r. zawartej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie”, mającego na celu zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji dzieci na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Brzezinko – oświetlenie drogi (7 lamp) – (od Tucholskiego do Skrzyneckiego)

Plan wydatków - 41.600,00 zł.

Wydatki za 2006r. wyniosły 41.475,13 zł. Sfinansowane w całości ze środków własnych Gminy. Inwestycja zakończona, odebrana protokołem z dnia 30.10.2006r. oraz rozliczona.

Efekt rzeczowy – 7 lamp.

- Brzezinko – oświetlenie drogi (droga powiatowa od Nowakowskiego do nowej drogi) – (3 lampy).

Plan wydatków – 17.800,00 zł.

Wydatki 2006r. zostały wykonane w 100% i pokryte ze środków własnych Gminy. Obejmują koszt zamontowania 3 lamp. Zadanie zakończone, odebrane protokołem z dnia 30.11.2006r. i rozliczona.

- Grabowiec – oświetlenie ul.Bajkowa, Kubusia Puchatka, Tygryska (10 lamp).

Plan wydatków – 36.400,00 zł.

W 2006r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 36.163,71 zł, w ramach których zamontowano 9 lamp oświetleniowych (projektant zrezygnował z 1 lampy po rozpoznaniu w terenie rzeczywistych potrzeb i możliwości rozmieszczenia punktów świetlnych).

Zadanie zakończone, odebrane w dniu 30.10.2006r. oraz rozliczone.

- Grabowiec – oświetlenie ul.Zacisze (10 lamp).

Plan wydatków – 43.700,00 zł.

Wydatki budżetowe wyniosły 43.509,82 zł. Środkami własnymi sfinansowano zamontowanie 9 lamp oświetleniowych (projektant zrezygnował z 1 lampy po rozpoznaniu w terenie rzeczywistych potrzeb i możliwości rozmieszczenia punktów świetlnych).

Inwestycja zakończona, odebrana protokołem z dnia 30.10.2006r. i rozliczona.

- Grębocin – oświetlenie ul.Owocowa (3 lampy)

Plan wydatków – 15.700,00 zł.

W 2006r. wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 15.646,96 zł (środki własne). Zadanie odebrane w dniu 30.10.2006r. i rozliczone.

Efekt rzeczowy: 3 lampy.

- Grębocin – oświetlenie ul.Pronobisa (4 lampy).

Plan wydatków – 20.900,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych w wysokości 20.756,18 zł zamontowano 4 lampy oświetleniowe. Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy.

- Grębocin – oświetlenie ul.Słoneczna (3 lampy).

Plan wydatków – 13.700,00 zł.

Montaż 3 lamp przewidzianych w planie wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy w wysokości 13.627,26 zł. Inwestycja odebrana protokołem z dnia 30.10.2006r. i rozliczona.

- Grębocin – oświetlenie ul.Wiatraczna, Piękna (17 lamp).

Plan wydatków – 64.000,00 zł.

Wykonanie wydatków – 63.476,99 zł (środki własne). Zadanie zakończone, odebrane w dniu 30.10.2006r. oraz rozliczone.

Efekt rzeczowy: 17 lamp.

- Gronowo – oświetlenie ulicy (od cmentarza do Klugowskiego) – (2 lampy).

Plan wydatków – 11.700,00.

Koszt montażu 2 lamp wyniósł 11.585,17 zł. Został pokryty środkami własnymi Gminy. Inwestycja odebrana protokołem z dnia 30.10.2006r. i rozliczona.

- Kopanino – oświetlenie drogi (od Kruś do Sujkowskiego) – (2 lampy).

Plan wydatków – 14.100,00 zł.

W 2006r. wykonano wydatki w wysokości 13.982,21 zł. Źródłem finansowania były środki własne Gminy. Zadanie inwestycyjne zakończono. Odebrano protokołem z dnia 30.10.2006r. i rozliczono.

Efekt rzeczowy: 2 lampy.

- Kopanino – oświetlenie ulicy (od zakładu „Alwo” do wiaduktu) – (8 lamp).

Plan wydatków – 20.500,00 zł.

W związku z realizacją przedmiotowego zadania w 2006r. poniesiono wydatki w kwocie 20.034,66 zł. W całości zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

Efekt rzeczowy: 4 lampy ((projektant zrezygnował z 4 lamp po rozpoznaniu w terenie rzeczywistych potrzeb i możliwości rozmieszczenia punktów świetlnych).

- Krobia – oświetlenie ul.Dolina Drwęcy (4 lampy).

Plan wydatków – 22.700,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano montaż 4 lamp za kwotę 22.652,70 zł. Odbiór zadania – 30.11.2006r.

- Krobia – oświetlenie ul.Orszta, Długa, Spokojna, Poprzeczna, Porzeczkowa, Krótka (27 lamp).

Plan wydatków – 142.000,00 zł.

Za kwotę 141.792,29 zł zamontowano 27 lamp. Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy. Zadanie inwestycyjne zakończone, odebrane protokołem z dnia 30.11.2006r. oraz rozliczone.

- Lubicz D. – oświetlenie ul.Lampusz (5 lamp).

Plan wydatków – 26.200,00 zł.

W ramach ustalonego planu sfinansowano wykonanie 5 lamp. Wydatki z tego tytułu zamknęły się kwotą 26.195,91 zł. Inwestycja odebrana protokołem z dnia 30.11.2006r. i rozliczona.

- Lubicz D. – oświetlenie ul.Magnoliowa (3 lampy).

Plan wydatków – 15.400,00 zł.

W br dokonano wydatków łącznie na kwotę 15.326,19 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy. W wyniku inwestycji uzyskano efekt rzeczowy w postaci 3 lamp oświetleniowych.

Odbiór zadania nastąpił 30.10.2006r.

- Lubicz D. – oświetlenie ul.Motocyklowa (3 lampy).

Plan wydatków – 16.500,00 zł.

W 2006r. wydatki zostały wykonane w 100% (środki własne). Zadanie zakończone, odebrane protokołem z dnia 30.10.2006r. oraz rozliczone.

Efekt rzeczowy: 3 lampy.

- Lubicz D. – oświetlenie ul.Ogrodowa (3 lampy).

Plan wydatków – 17.000,00 zł.

Na realizację przedmiotowego zadania w 2006r. poniesiono wydatki w wysokości 16.907,09 zł. Źródłem finansowania były środki własne Gminy.

Inwestycję odebrano w dniu 30.10.2006r. i rozliczono.

- Lubicz D. – oświetlenie ul.Toruńska (od ul.Leśnej do ul.Kasztanowej) – (5 lamp).

Plan wydatków – 2.412,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100%. W ramach wydatków 2006r., ze środków własnych sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oświetlenia. Zmiany dokonane w budżecie w trakcie roku 2006 pozwoliły wyłącznie na przygotowanie zadania do realizacji. Wykonanie robót nastąpi w latach następnych, po wprowadzeniu zadania do budżetu Gminy.

- Lubicz D. – oświetlenie ul.Wilczy Młyn (5 lamp).

Plan wydatków – 30.500,00 zł.

W 2006r. wykonanie wydatków wyniosło 30.478,75 zł. Zostały one sfinansowane ze środków własnych Gminy. Zadanie zostało zakończone, odebrane protokołem z dnia 30.11.2006r. oraz rozliczone.

Efekt rzeczowy: 6 lamp.

- Lubicz G. – oświetlenie ul.Orszta-Warszawska 3 i 5 (2 lampy).

Plan wydatków – 11.000,00 zł.

Wydatki na montaż 2 lamp wyniosły 3.160,19 zł. Źródło finansowania to środki własne Gminy. Inwestycja odebrana protokołem z dnia 18.10.2006r. i rozliczona.

- Lubicz G. – oświetlenie ul.Rzemieślnicza (2 lampy).

Plan wydatków – 8.000,00 zł.

Wniesiono do Zakładu Energetycznego opłatę w wysokości 76,86 zł za warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W 2006r. robót nie prowadzono. Oświetlenie będzie realizowane w roku następnym w ramach przebudowy ul.Rzemieślniczej.

- Mierzynek – oświetlenie ul.Lelitowo (na zakręcie drogi) – (3 lampy).

Plan wydatków – 18.000,00 zł.

W ramach ustalonego planu sfinansowano w roku 2006 wydatki w wysokości 17.022,50 zł. Źródło finansowania – środki własne Gminy.

Zadanie odebrane protokołem z dnia 30.10.2006r. i rozliczone.

Efekt rzeczowy: 3 lampy.

- Młyniec Drugi – oświetlenie drogi (od Wenta do Cimka) – (3 lampy).

Plan wydatków – 16.800,00 zł.

Na montaż 3 lamp poniesiono w 2006r. wydatki w kwocie 16.791,92 zł. W całości zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Odbiór inwestycji nastąpił 30.11.2006r.

- Młyniec Drugi – oświetlenie drogi (do mostu) – (4 lampy).

Plan wydatków – 26.000,00 zł.

W 2006r. z budżetu Gminy (środki własne) wydatkowano na przedmiotowe zadanie inwestycyjne kwotę 25.683,80 zł. Data odbioru – 30.10.2006r.

Uzyskane efekty rzeczowe: 4 lampy.

- Młyniec Drugi – oświetlenie drogi (do Bejgra) – (3 lampy).

Plan wydatków – 19.500,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano w 2006r. wydatki w wysokości 19.206,44 zł. Obejmowały one zapłatę za wykonanie 3 lamp oświetleniowych.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, odebrane protokołem z dnia 30.10.2006r. oraz rozliczone.

- Nowa Wieś – oświetlenie ulicy (2 lampy).

Plan wydatków – 2.128,00 zł.

W ramach wydatków w wysokości 2.127,72 zł opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą oświetlenia. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od zabezpieczenia środków finansowych w następnych latach budżetowych.

- Rogówko – oświetlenie ul.Lubicka (przy Stasiakach) – (3 lampy).

Plan wydatków – 15.600,00 zł.

W 2006r. wykonanie wydatków wyniosło 15.361,41 zł. Zamontowano 3 lampy oświetleniowe, które zostały odebrane protokołem w dniu 30.10.2006r. Zadanie rozliczone.

- Złotoria – oświetlenie ul.Akacjowa (1 lampa) przedłużenie oświetlenia do Borowiec.

Plan wydatków – 7.700,00 zł.

Wydatek związany z zamontowaniem 1 lampy – 7.416,08 zł. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 30.10.2006r.

- Złotoria – oświetlenie ul.Kazimierza Wlk., Liliowa (12 lamp).

Plan wydatków – 54.800,00 zł.

W ramach wydatków w wysokości 54.788,47 zł wykonano 12 punktów świetlnych. Źródło finansowania inwestycji – środki własne Gminy.

Zadanie odebrane protokołem z dnia 30.11.2006r. i rozliczone.

- Złotoria – oświetlenie ul.Lipowa (4 lampy).

Plan wydatków – 17.500,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2006r. wyniosło 15.992,45 zł. Sfinansowane zostały środkami własnymi Gminy. Odbioru zadania dokonano w dniu 30.10.2006r.

Uzyskane efekty rzeczowe: 4 lampy.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- Ogrodzenie placu zabaw w Grębocinie.

Plan wydatków – 6.500,00 zł.

W 2006r. wykonano ogrodzenie o dł. 90,0 m z siatki stalowej ocynkowanej na cokoliku betonowym i słupkach stalowych. Wydatki z tym związane zamknęły się kwotą 5.982,17 zł. Zadanie zakończone, odebrane protokołem z dnia 30.11.2006r. oraz rozliczone.

Dział  921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Plac zabaw w Lubiczu Górnym

Plan wydatków – 5.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2006r. poniesiono wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

W ramach wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy koszty zakupu i montażu urządzeń placu zabaw umiejscowionych przy Przedszkolu Publicznym w Lubiczu Górnym.

Dział 926 -  Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

- Budowa boisk ogólnodostępnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Lubicz D. – zad.realiz.w ramach środków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Plan wydatków – 544.764,00 zł.

W ramach ustalonego planu, w 2006r. sfinansowano wydatki w wysokości 544.764,57 zł, z tego:

- ze środków własnych – 108.953,37 zł,

- ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 435.811,20 zł.

Dofinansowanie polegające na refundacji 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania Gmina Lubicz uzyskała na podstawie umowy zawartej z Instytucją Wdrażającą – Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie realizowane w cyklu 3-letnim (2005-2007). I etap zadania (budowa boisk) realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” został zakończony, odebrany protokołem odbioru z dnia 31.08.2006r. oraz rozliczony.

Uzyskane efekty rzeczowe:

- boisko do koszykówki i siatkówki (nawierzchnia asfaltowa),

- tor do wrotek (nawierzchnia asfaltowa),

- mini boisko z bieżnią:

- boisko – nawierzchnia trawiasta,

- bieżnia – nawierzchnia żużlowa,

- odwodnienie terenu – drenaż Ø 100-200 mm,

- oświetlenie terenu – 10 opraw oświetleniowych na słupach,

- nasadzenia i zieleń,

- elementy małej architektury (ogrodzenie).

Całkowity koszt I etapu zadania – 562.496,09 zł (2005r.- 17.731,52 zł; 2006r.- 544.764,57 zł).

II etap zadania obejmujący wykonanie małej architektury - amfiteatru będzie realizowany w 2007r. Planowany koszt II etapu – 681.500 zł. Gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie kosztów budowy ze środków budżetu Unii Europejskiej. W związku z powyższym przewiduje się refundację wydatków w kwocie 579.300,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Budowa budynku gospodarczego w Złotorii (zaplecze dla imprez sportowych)

Plan wydatków – 2.500,00 zł.

W bieżącym roku wykonanie wydatków budżetowych stanowi kwotę 2.491,29 zł. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obciążają również koszty w wysokości 25.000,00 zł sfinansowane ze środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2005. Wykaz tych wydatków ustalony został przez Radę Gminy uchwałą Nr XLIII/523/05 z dnia 30.12.2005r.

Inwestycja została zakończona, odebrana protokołem z dnia 21.07.2006r. oraz rozliczona. W wyniku inwestycji uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- budynek gospodarczy o pow.zabudowy 21,72 m²,

- przyłącze kanalizacyjne – dł.13,0 m,

- zbiornik szczelny na ścieki - średnica 1,0 m i głębokość 2,40 m.