Informacja opisowa dotycząca finansowania wydatków majątkowych

Gminy Lubicz za I półrocze 2009r.

I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa kanalizacji aglomeracji Lubicz.

Plan wydatków – 1.450,00 zł.

Wydatki za I półrocze 2009r. w kwocie 1.447,31 zł obejmują sfinansowanie opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni P-3 i P-4          w Krobii. Zostały poniesione ze środków własnych Gminy.

Zadanie kontynuowane. Przygotowane do realizacji w latach 2007-2008 (koncepcja + projekt techniczny).

W 2009r. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu          o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizacji I etapu zadania, który obejmuje budowę kanalizacji w ul.Piaskowej                           i Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym. Przewidywany koszt I etapu – 2.000.000 zł, z czego kwota dofinansowania planowana jest w wysokości 1.100.000 zł.

Wniosek podlegać będzie rozpatrzeniu w 2009r., natomiast realizacja I etapu nastąpi w 2010r.

Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- Bud.miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz

Plan wydatków – 425.000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano w I półroczu br wydatki                         w wysokości 15.860,00 zł poniesione na uzupełnienie projektu boisk przy Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie poprzez stworzenie terenów rekreacji                       i wypoczynku wraz z placem zabaw i ogrodzeniem oraz opracowanie projektów placów zabaw w miejscowościach: Gronowo, Grabowiec, Rogówko, Złotoria, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Jedwabno, Młyniec Drugi, Brzeźno, Mierzynek.

Złożono wniosek o dofinansowanie budowy 12 placów zabaw w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane dofinansowanie – 400.000,00 zł.

Gmina przygotowuje dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania                o zamówienie publiczne.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- Przebudowa ul.Rzemieślniczej Lubicz Górny.

Plan wydatków – 2.050,00 zł.

Za kwotę 2.050,00 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy wykonanie projektu zamiennego oraz wytycznych do realizacji kanałów, opracowanie kosztorysu i wytyczenie geodezyjne.

- Przebudowa ul.Piaskowej Lubicz Górny.

Plan wydatków – 2.050,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100%. Opracowano projekt zamienny, wytyczne do realizacji kanałów, kosztorys inwestorski i nakładczy oraz dokonano wytyczenia geodezyjnego.

Źródło finansowania – środki własne Gminy.

- Opracowanie dokumentacji bud.-wykon.budowy jezdni i chodników w ul.Widokowej Lubicz Górny.

Plan wydatków – 30.000,00 zł.

Do 30.06.2009r. wydatków nie poniesiono. Projekt znajduje się w fazie realizacji. Termin umowny zakończenia – 30.11.2009r. Wykonawca – Zakład Usług „DAN” Sp.z o.o. Iława.

- Ułożenie dywanika asfaltowego ul.Owocowa Grębocin (od ul.Dworcowej do ul.Słonecznej).

Plan wydatków – 104.700,00 zł.

W ramach wydatków w kwocie 100.799,99 zł zrealizowano następujący zakres robót:

1) zerwanie i wymiana podbudowy na odcinku dł.50,0 m, szer. 5,0 m (pow. 250,0 m²),

2) uzupełnienie ubytków w jezdni i nadanie profilu poprzecznego na pow.320,0 m²,

3) ułożenie jednowarstwowej gr.5,0 cm mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej warstwy ścieralnej na długości 240,0 m, szer. 5,0 m (pow.1.200 m²),

4) wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni ulepszonej jednokrotnym opryskiem emulsją kationową z posypaniem grysem w ilości 7dm³/m² na odcinku 190,0 m o szer.5,0 m (pow.950,0m²).

Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 29.05.2009r.

- Ułożenie dywanika asfaltowego ul.Aleja Dębów Kopanino.

Plan wydatków – 360.800,00 zł.

Z planu wydatków w I półroczu 2009r. została wykorzystana kwota 264,00 zł na zakup map do celów projektu uproszczonego dla przedmiotowej ulicy. Projekt uproszczony zostanie wykonany w lipcu br, natomiast na przełomie lipca – sierpnia planowane jest przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane.

Źródło pokrycia wydatków stanowiły środki własne Gminy.

- Modernizacja nawierzchni jezdni ul.Leśna Złotoria (odc.od ul.Toruńskiej do ul.Lipowej).

Plan wydatków – 414.000,00 zł.

W I półroczu 2009r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.749,27 zł, które zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu map do celów projektu uproszczonego modernizacji nawierzchni jezdni, który zostanie wykonany w lipcu br.

Na przełomie lipca – sierpnia ZDGMiK przeprowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane.

- Przebudowa nawierzchni jezdni ul.Leśna Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 85.000,00 zł.

W I półroczu 2009r. wydatki budżetowe wyniosły 50,30 zł.

- Przebudowa nawierzchni jezdni ul.Kasztanowa Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 79.000,00 zł..

Do 30.06.2009r. wykonano wydatki w wysokości 49,50 zł.

Informacja dotycząca pkt. 9 i 10

Wydatki zostały poniesione na zakup map niezbędnych do opracowania projektów uproszczonych przebudowy nawierzchni w/w jezdni. Sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.

Przewidywany termin wykonania projektów – lipiec 2009r.

Termin przygotowania i przeprowadzenia przetargów na roboty budowlane – sierpień br. Planowany okres realizacji robót – sierpień – wrzesień 2009r.

- Urządzenie drogi ul.Osiedlowa Rogówko.

Plan wydatków – 72.000,00 zł.

W I półroczu br wydatki wyniosły 115,50 zł.

- Urządzenie drogi ul.Rogówska Młyniec Pierwszy.

Plan wydatków – 45.000,00 zł.

W ramach ustalonego planu , w I półroczu 2009r. sfinansowano wydatki w wysokości 214,50 zł.

Informacja dotycząca pkt. 11 i 12

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki, które obejmują zakup map do celów projektu uproszczonego dla wyżej wskazanych dróg. Projekty  zostaną wykonane w sierpniu 2009r. W tym samym miesiącu zostanie wszczęta procedura przetargowa wyłaniająca wykonawców robót.

- Budowa kanalizacji deszczowej ul.Cicha Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 170.500,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 1.867,47 zł obejmują sfinansowanie ze środków własnych Gminy kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

1) kanalizacja deszczowa – 174,0 m,

2) drenaż 53,5 m,

3) studzienki rewizyjne bez osadnika – 6 szt.,

4) studzienki rewizyjne z osadnikiem – 2 szt.,

5) wpust uliczny – 1 szt.,

6) przykanalik – 20,0 m,

7) osadnik piasku – 1 szt.,

8) separator lamelowy – 1 szt.

Na 30.06.2009r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 115.401,91. Stanowią one zobowiązania niewymagalne z tytułu robót budowlanych.

- Przebudowa ul.Słonecznej Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 88.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 53,87 zł zostały poniesione na zakup map dla celów projektowych. Sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.

Przewidywany termin wykonania projektu uproszczonego – lipiec 2009r.

W sierpniu br zostanie  przeprowadzony przetarg na roboty budowlane. Planowany okres realizacji robót – sierpień – wrzesień 2009r.

- Utrwalenie jezdni ul.Polna Młyniec Pierwszy.

Plan wydatków – 39.000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 99,00 zł, które obejmują zakup map do celów projektu uproszczonego dla wyżej wskazanej drogi. Projekt  zostanie wykonany w sierpniu 2009r. W tym samym miesiącu zostanie przeprowadzony przetarg na roboty budowlane.

- Budowa zjazdu ul.Gajowa Nowa Wieś.

Plan wydatków –40.000,00 zł.

W I półroczu 2009r. zrealizowano wydatki w wysokości 50,30 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup map koniecznych do wytyczenia zjazdu. Przewidywany termin przetargu i rozpoczęcia robót – październik 2009r.

Wydatki pokryte zostały środkami własnymi Gminy.

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwir.-tłuczn.-obręb Brzezinko.

Plan wydatków – 151.000,00 zł.

Kwota 660,00 zł została wydatkowana na zakup map do celów projektowych. Termin wykonania projektu uproszczonego – lipiec 2009r. Wszczęcie procedury przetargowej – sierpień 2009r.

- Wykup gruntów.

Plan wydatków – 40.000,00 zł.

W I półroczu br wydatków nie poniesiono. Wykupy gruntów przewidziane w II półroczu 2009r.

- Zakup agregatu prądotwórczego oraz sprężarki z młotem pneumatycznym.

Plan wydatków – 20.000,00 zł.

Zakupu sprzętu dokonano za kwotę 19.910,40 zł (środki własne Gminy).

- Zakup przecinarki do betonu i asfaltu na potrzeby ZDGMiK.

Plan wydatków – 6.300,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano koszt zakupu przecinarki do betonu i asfaltu w wysokości 5.610,78 zł.

- Zakup wiaty przystankowej dla Rogówka.

Plan wydatków – 4.500,00 zł.

W I półroczu 2009r. zakupiono wiatę przystankową za kwotę 3.294,00 zł. Została zamontowana w Rogówku.

Źródłem pokrycia wydatków były środki własne Gminy.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

- Bud.chodnika Brzezinko (przy drodze pow.nr 2009).

Plan wydatków – 6.000,00 zł.

Do 30.06.2009r. wydatków nie poniesiono. Realizacja w II półroczu 2009r.

- Bud.chodnika z Grębocina do Lubicza przy drodze wojew. Nr 552-II etap.

Plan wydatków – 172.000,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r. zamknęło się kwotą 1.952,00 zł.  W ramach poniesionych wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy koszt opracowania dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy chodnika wzdłuż drogi wojew.relacji Różankowo – Grębocin – Lubicz.

- Bud.chodnika Grębocin przy drodze kraj.Nr 15

Plan wydatków – 258.000,00 zł.

W I półroczu 2009r. wydatków nie poniesiono.

ZDGMiK jest w posiadaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy przedmiotowego chodnika. W przygotowaniu porozumienie Gminy Lubicz                z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy              w sprawie wspólnej budowy chodnika.

Do końca lipca 2009r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji (materiały brukowe dostarcza zarządca drogi krajowej Nr 15).

- Bud.chodnika Krobia ul.Dolina Drwęcy do ul.Osiedlowej przy dr.pow.Nr 2009-  II et.

Plan wydatków – 35.000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2009r.

- Bud.chodnika Lubicz Dolny przy ul.Dworcowej dr.Nr 2010

Plan wydatków – 15.000,00 zł.

Rozpoczęcie realizacji robót w II półroczu 2009r. z materiałów dostarczanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Na dzień 30.06.2009r. pozostały nakłady nie sfinansowane w kwocie   1.611,50 zł, poniesione na zakup masy betonowej. Stanowią one zobowiązania niewymagalne. Termin zapłaty faktury – lipiec 2009r.

- Projekt bud.chodnika przy dr.wojew.Nr 657 ul.Komunalna Lubicz Górny

Plan wydatków – 20.000,00 zł.

W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Przewiduje się, że przetarg na opracowanie projektu zostanie ogłoszony we wrześniu 2009r. Termin ten uzależniony jest jednak od zawarcia stosownego porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji przedmiotowego zadania.

- Budowa chodnika w Jedwabnie.

Plan wydatków – 52.500,00 zł.

Do 30.06.2009r. wydatków nie poniesiono.

W trakcie opracowywania dokumentacja projektowo-wykonawcza. Termin zakończenia prac projektowych 30.07.2009r.

Rozpoczęcie robót w II półroczu 2009r. Inwestycja realizowana siłami własnymi ZDGMiK z podstawowych materiałów brukowych, dostarczanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

- Budowa chodnika w Gronowie.

Plan wydatków – 80.500,00 zł.

W I półroczu br wydatków nie poniesiono.

Inwestycja na etapie przygotowania. Do 30.07.2009r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo-wykonawcza dla budowy chodnika. Realizacja robót nastąpi w II półroczu br .

- Wykup części działek zajętych pod budowę chodnika.

Plan wydatków – 15.000,00 zł.

W I półroczu 2009r. wydatków nie poniesiono.

W trakcie wykonywania projekt podziału nieruchomości zajętych pod budowę chodnika. Termin zakończenia sierpień 2009r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Opracowanie dokum.bud.-wykon.budynku socjaln.wraz z infrastr.w Grabowcu.

Plan wydatków - 30.000,00 zł.

Do 30.06.2009r. wydatków nie poniesiono.

Działka gminna wskazana pod budowę budynku socjalnego nie została zaakceptowana przez Radę Sołecką i mieszkańców Grabowca. Rozpoczęcie zadania będzie możliwe po wskazaniu innej działki, która uzyska aprobatę lokalnej społeczności.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Zakup kserokopiarki dla potrzeb UG.

Plan wydatków – 10.000,00 zł.

W czerwcu 2009r. dokonano zakupu kserokopiarki za kwotę 9.442,80 zł. Źródłem finansowania wydatku były środki własne Gminy.

Zadanie rozliczone.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Grębocinie

Plan wydatków – 3.000.000,00 zł, z tego:

udział Gminy    -  2.100.000,00 zł,

dotacja z FRKF -    900.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane (projekt wykonany w 2008r.).

W I półroczu br sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki                        w wysokości 600,00 zł. Obejmują one zapłatę za przygotowanie i złożenie wniosku do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych         w formie nadzoru archeologicznego przy budowie sali gimnastycznej.

Zostało wszczęte postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Termin składania ofert 17 lipca 2009r. Przewidywany termin zakończenia budowy – wrzesień 2010r.

Rozdz.80104 Przedszkola

- Modern.obiektu Przedszkola Publicznego w Lub.G.

Plan wydatków – 150.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 1.079,70 zł zostały poniesione na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót dla modernizacji przedszkola. Pokryte ze środków własnych Gminy.

W I półroczu 2009r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowej inwestycji. W wyniku przetargu zawarto umowę z firmą „IZOBUD GARDEN” ze Świecia. Rozpoczęcie robót 15.06.2009r. Termin zakończenia zadania 31.07.2009r.

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Spłata rat zobowiązań – Gimnazjum w Grębocinie

Plan wydatków – 750.400,00 zł.

Wydatki za I półrocze 2009r. w wysokości 374.774,10 zł obejmują zapłatę rat kapitałowych na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – 259.574,10 zł oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu – 115.200,00 zł.

Na dzień 30.06.2009r. pozostały nakłady nie sfinansowane w wysokości 1.825.482,05 zł, z tego kwota 735.460,11 zł stanowi niewymagalne zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni wynikające z ugody zawartej w 2004r. pomiędzy Gminą Lubicz a w/w Bankiem, natomiast kwota 1.090.021,94 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu ugody bankowej zawartej w 2005r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Toruniu. Obie ugody dotyczą rozterminowania zadłużenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Zakup serwera.

Plan wydatków – 8.000,00 zł.

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2009r. przez GOPS Lubicz.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki dla budynku               Jedwabno 47.

Plan wydatków –19.000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2009r.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Oświetlenie ul.Toruńska Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 24.000,00 zł.

- Oświetlenie przy drodze wojew.Nowa Wieś.

Plan wydatków – 14.000,00 zł.

Informacja dotycząca pkt. 38 i 39

Do 30.06.2009r. wydatków na w/w zadania nie poniesiono.

Inwestycje w trakcie realizacji. Termin zakończenia – lipiec 2009r.

- Dokumentacja projektowa oświetlenia ul.w Gronowie i Rogówku.

Plan wydatków – 14.000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

- Opracowanie dokum.bud.-wykon.oświetlenia drogi ul.Konwaliowa, Storczykowa Złotoria.

Plan wydatków – 11.526,00 zł.

W ramach ustalonego planu, w I półroczu br sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 1.765,53 zł.

- Dokumentacja projektowa oświetlenia ul.Ogrodowa Lubicz Dolny.

Plan wydatków – 2.761,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r. wynosi 321,01 zł.

Informacja dotycząca pkt. 41 i 42

Wydatki zostały poniesione na opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Inwestycje w trakcie realizacji. Termin zakończenia – lipiec 2009r.

II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- Dotacja na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozumienia z Powiatem Tor.).

Plan wydatków – 75.822,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Toruńskim, Gmina Lubicz zobowiązała się współfinansować koszty przygotowania dokumentacji dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Dotacja zostanie przekazana do Powiatu Toruńskiego po otrzymaniu przez Gminę Lubicz uwierzytelnionych kserokopii faktur oraz dokumentów potwierdzających rozliczenie zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu.

Plan wydatków – 100.000,00 zł.

02.06.2009r. przekazano do Urzędu Miasta Torunia dotację w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

- Dotacja na zakup samochodu ratow.-gaśn. dla OSP Złotoria.

Plan wydatków – 150.000,00 zł.

Wydatek został wykonany w 100%. Dotację przekazano 05.05.2009r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Dotacje na bud.oczyszczalni przyzagrodowych

Plan wydatków – 220.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2008r. mieszkańcy Gminy złożyli 43 wnioski                              o dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych. Po dokonaniu komisyjnej oceny kompletności oraz zasadności złożonych wniosków, udzielone zostały 23 promesy na kwotę 118.405,00 zł.

W I półroczu zrealizowano 18 umów o udzielenie dotacji na łączną kwotę 98.148,79 zł.

Źródło finansowania - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej