### Załącznik do uchwały Rady Gminy Lubicz

Nr XXIV/322/04 z dnia 20.08.2004 r.

### WIELOLETNI  PROGRAM  INWESTYCYJNY  GMINY  LUBICZ na lata 2004-2007 w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych

### w tys. zł

| L.p. | Nazwa zadania : | Termin realizacji ( rok ) | Łączne nakłady finansowe | Wydatki planowane do poniesienia w 2004 r. | Wydatki planowane do poniesienia w 2005 r. | Wydatki planowane do poniesienia w 2006 r. | Wydatki planowane do poniesienia w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej nr 4421045 ( zmiana numeru: 100785C ) o nazwie Tulipanowa w Lubiczu Dolnym o dł. 699,5 m, szer. 6,0 m z chodnikami po obu stronach jezdni i oświetleniem | 2004 - 2005 | 1.651,5 | 849,5 | 802,0 | - | - |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej nr 4421118 ( zmiana numeru : 100819C )o nazwie Piaskowa w Lubiczu Górnym o długości 650,0 m, szer. 6,0 m z chodnikami po obu stronach jezdni, z ujęciem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Przy Lesie oraz chodnikami po obu stronach jezdni | 2004 – 2006 | 1.944,4 | 659,0 | 1.285,4 | - | - |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej nr 4421078 (zmiana nr 100863C) o nazwie Leśna w Złotorii o długości 1750,0 m, szer. 5,0 m z chodnikiem po jednej stronie jezdni wraz z oświetleniem | 2004 - 2007 | 3.174,3 | 24,3 | - | 1.570,0 | 1.580,0 |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej nr 4421120 (zmiana nr 100821C) o nazwie Rzemieślnicza w Lubiczu Górnym o długości 590,0 m, szer. 5,0 m z chodnikami po obu stronach jezdni wraz z oświetleniem oraz ujęciem kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2004 - 2007 | 1.747.2 | 19,1 | - | 531,1 | 1.197,0 |

Str. 2

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Budowa drogi gminnej nr 4421056 ( zmiana nr 100796C ) Lubicz Dolny - Małgorzatowo o długości 370 m i szer. 7,00/120 m , szer. 6.00/250 m - należy wykonać dwa odcinki drogi: 1) przed wiaduktem z kostki polbruk, łącznie z kanalizacją deszczową i sanitarną planowana wartość 250 tys. zł 2) za wiaduktem z asfaltobetonu planowana wartość 126 tys. zł | 2004 - 2007 | 388 | 12,0 | 376 | - | - |
|  | Razem : |  | 8.905,4 | 1.563,9 | 2.463,4 | 2.101,1 | 2.777,0 |